# Договора подряда № ИМЗ-2021-017144

г. Туймазы                                                                                                        « 14»мая  2021 г.

АО «Башкиравтодор», именуемое в дальнейшем «Подрядчик », в лице заместителя генерального директора по производству Валеева Динара Флюровича, действующего на основании доверенности №09юр/91 от 16.02.2021г.,  с одной стороны, и Администрация сельского поселения Какрыбашевский сельсовет муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан, в лице главы  Гафарова Рузиля Байраковича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА

1.1. Порядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по объекту: Восстановление изношенных слоев асфальтобетонного покрытия дорог на улицах Школьная, Горная, Центральная, Усенская, Карманова в с.Какрыбашево Туймазинского района Республики Башкортостан (далее - Работы) в соответствии с  Ведомостью договорной цены (Приложение №1 к Договору), а Заказчик принимает на себя обязательства принять работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить все Работы, указанные в п.1.1 Договора в соответствии с условиями Договора.

1.3. Подрядчик обязуется в соответствии с Договором завершить все Работы и сдать их в установленном порядке, в сроки, установленные настоящим Договором.

1.4. Выполнение Работ, предусмотренных в п. 1.1. Договора Подрядчиком осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

В случае прекращения действия нормативных актов, определяющих перечень видов работ, работы должны выполняться в соответствии с нормативными актами, действующими на момент выполнения работ.

2. УПРАВЛЕНИЕ ДОГОВОРОМ

2.1. Интересы Подрядчика по   настоящему   Договору представляет Туймазинское ДРСУ.

2.2. Интересы Заказчика  по настоящему Договору представляет глава СП Какрыбашевский сельсовет  Гафаров Р.Б., действующий на основании Устава.

2.3.	Все действия и взаимодействия при исполнении Договора осуществляются сторонами только в письменном виде.

3. . СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА

3.1. Стоимость работ по настоящему Договору определена согласно Ведомости  договорной цены (Приложение №1 к Договору) и сметной документации (Приложение № 2 к Договору) и составляет 101523 (сто одна тысяча пятьсот двадцать три)рубля 00 копеек , в том числе НДС 20%- 16920,50 рублей.

3.2. Стоимость работ подтверждается  подписанными  Сторонами  Актом о приемке выполненных работ формы КС-2  и фиксируется в Справке о стоимости работ формы КС-3  в соответствии с ведомостью объемов и стоимости работ.

3.3. В случае возникновения необходимости в проведении дополнительных работ и по этой причине возникновения необходимости в увеличении стоимости работ, указанной в п. 3.1. настоящего Договора, Подрядчик не позднее 2-х  рабочих дней,   предупреждает   и согласовывает с Заказчиком   необходимость выполнения таких работ.

3.4. Стоимость работ по настоящему договору (в том числе и стоимость материалов) может пересматриваться Сторонами только при наличии внесения изменения в  проектно-сметную документацию и внесения изменений в настоящий Договор.

3.5. Если во время исполнения настоящего Договора возникнет необходимость в проведении дополнительных работ, стороны согласовывают стоимость и сроки выполнения таких работ в дополнительном соглашении,  в пределах  стоимости договора,  указанной  в п.3.1.  настоящего договора и подтвержденных дополнительной ПСД, выпущенной на основании  двухсторонних актов (Заказчик, Подрядчик).

3.6. При изменении цен на материальные ресурсы по отношению к ценам действовавшим на момент заключения Договора, Заказчик возмещает дополнительные расходы Подрядчика на основании документов представленных Подрядчиком (с приложением копий платежных документов, подтверждающих стоимость материальных ресурсов, использованных в строительстве).

4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ И ПРИЕМКИ РАБОТ

# 4.1. Оплата работ производится на основании подписанных Сторонами актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, утвержденных Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100 (далее – акт по форме КС-2, справка по форме КС-3) и выставленного Подрядчиком счета на оплату.

# 4.2. Оплата работ Подрядчику производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет.

4.3. Платежи в рамках настоящего Договора осуществляются на основании предъявленных Подрядчиком и принятых Заказчиком объемов выполненных работ.

4.4. Заказчик обязан в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором подряда, с участием Подрядчика осмотреть и принять результат работ по акту сдачи-приемки, а при обнаружении недостатков немедленно заявить об этом Подрядчику.

4.5. Подрядчик сдает, а Заказчик принимает выполненные работы путем подписания соответствующих актов приемки выполненных работ. Подрядчик представляет Заказчику на подписание:

    - акт приемки выполненных работ, (унифицированная форма № КС-2, утверждена Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100; (далее - форма № КС-2);

    - справку о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3, утверждена Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100; далее - форма № КС-3).

Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня получения формы № КС-2, формы № КС-3 подписывает их, либо дает Подрядчику письменный мотивированный отказ.

4.5.3 в случае не направления Заказчиком Подрядчику мотивированного отказа в приемке работ в установленный срок, выполненные Подрядчиком работы и сданные по акту, считаются надлежаще выполненными и принятыми  по акту без замечаний.

5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Календарные сроки выполнения работ по Объекту:

- начало выполнения работ:  с  19 мая  2021 год

-окончание выполнения работ: до 20 июня 2021 г

5.2 В случае не выполнения Заказчиком обязанностей, предусмотренных п.  6.1., 6.7. Договора дата начала выполнения работ и продолжительность выполнения работ переносится соответственно на количество дней задержки исполнения Подрядчиком обязанностей предусмотренных п. 6.1, 6.7. Договора.

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  ЗАКАЗЧИКА

Для реализации настоящего Договора Заказчик принимает на себя обязательства:

6.1. Заказчик обязуется передать Подрядчику в течение 3-х дней с момента подписания настоящего Договора, утвержденную техническую документацию, определяющую объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, а также утвержденную смету, определяющую цену работ.

6.2. Направить Подрядчику в пятидневный срок информационное письмо о персональном составе  уполномочены им лиц на осуществление контроля за ходом исполнения настоящего Договора.

Заказчик имеет право в период действия настоящего договора вносить изменения и дополнения в состав штата, указанного в настоящем пункте. При этом Заказчик направляет Подрядчику в 3-х дневный срок с момента внесения изменений и дополнений информационное письмо.

6.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

6.4. Заказчик и его представители имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода ведения Работ;

6.5.  При осуществлении строительного контроля ни Заказчик, ни нанятая им инженерная организация не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

6.6 Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и произвести расчет.

6.7. Заказчик обязуется в течение пяти дней с момента подписания настоящего Договора предоставить земельный участок (площадку работ). Площадь и состояние предоставляемого земельного участка должны соответствовать содержащимся в Договоре условиям, обеспечивать своевременное начало работ, нормальное их ведение и завершение в срок.

- ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

Для выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик принимает на себя обязательства:

7.1. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложений к нему и сдать результаты Работ Заказчику с качеством, соответствующим условиям проектно-сметной документации, настоящего Договора и приложений к нему.

Подрядчик начинает производство работ по договору после передачи рабочей площадки по акту приема-передачи в течение трех дней с момента подписания акта приема-передачи рабочей площадки.

7.2. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации результатов Работ.

7.3.	Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности строящегося сооружения, либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок;

- непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, технической документации;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы.

7.4. По запросу Заказчика представлять информацию о работах, в том числе на электронных носителях.

7.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

7.6. Подрядчик после получения письменного извещения Заказчика о выявленных дефектах обязан направить в установленный в извещении Заказчика срок уполномоченного представителя для составления акта, фиксирующего выявленные дефекты.

7.7. Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за неисполнение и (или) ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору.

Заказчик несет ответственность за просрочку оплаты в размере 0,5 % от суммы задолженности за каждый день просрочки  исполнения обязательств по оплате

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Любая из Сторон освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение/ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны Договора отнесли следующие обстоятельства: явления стихийного характера (землетрясение, наводнение,  ураган и т.п.); эпидемии; блокада; техногенные катастрофы, произошедшие не по вине Сторон; забастовки, организованные в установленном законом порядке; восстание; гражданские беспорядки; военные действия любого характера, террористические акты и другие обстоятельства, которые выходят за рамки разумного контроля Сторон и делают невозможным надлежащее исполнение обязательств по Договору.

9.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 9.1 настоящего Договора, заинтересованная Сторона должна без промедления, но не позднее 2 (Двух) дней с даты их наступления известить о них в письменном виде другую Сторону. К извещению, содержащему данные о характере возникших обстоятельств должны быть приложены письменные официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения заинтересованной Стороной своих обязательств по Договору.

9.3. Документ, выданный Торгово-промышленной палатой/уполномоченным государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

9.4. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в пункте 9.2 настоящего Договора, то она не вправе ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание для освобождения ее от ответственности за нарушение договорных обязательств и обязана возместить другой Стороне понесенные этой Стороной убытки.

9.5. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение Стороной обязательств в срок, установленный настоящим Договором, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельств.

9.6. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы реконструкции был нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, или обстоятельства непреодолимой силы, перечисленные в пункте 9.1 настоящего Договора и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, то Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения выполнения работ по Договору и принять дополнительное соглашение с указанием порядка ведения работ, в том числе изменения сроков завершения отдельных видов работ без изменения даты окончания работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора.

10. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР

10.1. Внесение изменений в Договор производится в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

10.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, непредусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору.

10.3. Расторжение Договора возможно в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.4. В случае расторжения Договора Стороны в течение одного месяца обязаны решить все вопросы, связанные с его расторжением, в том числе и о возможности возмещения фактических расходов Подрядчика.

11.  АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

11.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достигнуть неправомерные цели.

11.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

11.3. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение любого из вышеуказанных условий, соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить в письменной форме о ставшем известном факте неправомерных действий другую Сторону, и при необходимости, по запросу предоставить дополнительные пояснения и необходимую информацию (документы).

11.4. В случае если указанные неправомерные действия работников одной из Сторон, ее аффилированных лиц или посредников, установлены вступившим в законную силу решением (приговором) суда, другая Сторона имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, путем направления письменного уведомления о расторжении Договора. Сторона, являющаяся инициатором расторжения настоящего Договора по указанным основаниям, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.

12.2. В целях урегулирования спора стороны предусматривают обязательный претензионный порядок регулирования спора. Претензия направляется другой стороне заказным письмом с уведомлением по юридическому адресу. Ответ на претензию должен быть направлен в течение 15 дней с момента получения другой стороной.

12.3. При отклонении претензии полностью или частично либо неполучении ответа в установленные для ее рассмотрения сроки, потерпевшая Сторона вправе предъявить иск в арбитражный суд Республики Башкортостан.

12.4. Отношения Сторон неурегулированные настоящим Договором регулируются законодательством Российской Федерации.

12.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

12.6. Срок действия Договора:

- начало – с момента заключения Договора;

- окончание – до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору, но не позднее 31 декабря 2021 г.

12.7. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своего юридического адреса, фактического места нахождения (почтового адреса), банковских реквизитов и наименования юридического лица в течение 7 (семи) календарных дней с момента наступления соответствующего события.

В случае неизвещения (несвоевременного извещения) об изменении адресов все уведомления, направленные по адресам, указанные в Настоящем Договоре, считаются надлежащим уведомлением Сторон.

12.8.В случае, если Заказчик изменил свои реквизиты и не уведомил об этом Подрядчика, а также в случае, если Заказчик,  предоставил свои неправильные реквизиты, то он несет ответственность перед подрядчиком в виде штрафа в размере 5000 руб.

Уступка прав требования третьим лицам без согласования сторон по настоящему договору не допускается.

12.9.Настоящий договор составлен в 2-х экз.по одному для каждой из сторон.

13.  Конфиденциальность

13.1. Стороны настоящим подтверждают, что существенная часть информации, которой они обмениваются в рамках подготовки, а также после заключения настоящего Договора, носит конфиденциальный характер, являясь ценной для Сторон и не подлежащей разглашению, поскольку составляет служебную и/или коммерческую тайну, имеет действительную и потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании.

13.2. Никакая такая информация не может быть разглашена какой-либо из Сторон каким бы то ни было другим лицам или организациям без предварительного письменного согласия на это другой Стороны в течение срока действия настоящего Договора.

13.3. Каждая Сторона обязана принимать все разумные меры, необходимые и целесообразные для предотвращения несанкционированного раскрытия конфиденциальной информации. При этом принимаемые меры должны быть не менее существенны, чем те, которые Сторона принимает для сохранения своей собственной информации подобного рода.

13.4. Порядок применения положений о конфиденциальности, а также условия: о неразглашении третьим лицам конфиденциальной информации, об обеспечении в отношении переданной информации режима конфиденциальности с указанием срока его действия, о порядке соблюдения режима конфиденциальности в случае реорганизации или ликвидации компании-контрагента (стороннего лица), об обязанности стороннего лица незамедлительно сообщить о ставшем ему известном факте разглашения или угрозы разглашения, о незаконном получении или незаконном использовании конфиденциальной информации третьими лицами, об ответственности контрагента (стороннего лица) за разглашение конфиденциальной информации, о снятии режима конфиденциальности с информации в связи с необходимостью ее последующего раскрытия в соответствии с действующим законодательством или иными обязательствами сторон, об обязанности использовать конфиденциальную информацию только в тех целях, для которых она передается, устанавливаются в соглашение о конфиденциальности, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ

И ПОДПИСИ СТОРОН

| Исполнитель: АО «Башкиравтодор» Юридический адрес: 450078, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Кирова,128 «А» Почтовый адрес: 452750, Республика Башкортостан, г.Туймазы, район Алексеевского кирзавода Тел.:(34782) 2-00-09, 2-00-11, Факс: (34782) 2-00-10 ИНН 0274144861 КПП 026943001 Р/счет 40702810206000002070 в Башкирское отделение № 8598 ПАО Сбербанк г.Уфа к/счет 30101810300000000601 БИК 048073601 Заместитель генерального директора по производству АО «Башкиравтодор» ________________________ Валеев Д.Ф. М.П. | Заказчик: Администрация сельского поселения Какрыбашевский сельсовет муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан Адрес : 452771, РБ, Туймазинский р-н, с. Какрыбашево, ул. Школьная, д.7 Тел. 8(34782) 3-41-35, 3-41-33 Эл. Почта: 60.kakr@bashkortostan.ru ИНН 0244001898 КПП 026901001 ОКПО 04284477 ОКАТО 80251825000 ОГРН 1020202216968 ОКТМО 80651425 УФК по Республике Башкортостан (Администрация Какрыбашевского сельсовета Туймазинского района Республики Башкортостан-Адм.Какрыбаш .сс ТР РБ, лицевой счет 02013108870) Банковские реквизиты: р/с 40102810045370000067 Отделение - НБ Республика Башкортостан//УФК по Республике Башкортостан г. Уфа БИК 018073401 Казначейский счет 03231643806514250100 Глава сельского поселения Какрыбашевский сельсовет _________________ Р.Б.Гафаров М.П. |
| --- | --- |